Обоснование проекта в рамках программы

«Адаптация к изменению климата на уровне общин»

п.Караменды Костанайской области						31 августа 2008 г

Общие данные

| Название проекта | «Буревестник». Снижение уязвимости от сокращающегося уровня водообеспечености в Буревестнинском сельском округе |
| --- | --- |
| Проектная территория | Территория Буревестнинского сельского округа, Наурзумский район, Костанайская область |
| Заявитель | Инициативная группа водопользователей (главы крестьянских хозяйств, руководители ТОО), организация-партнер – НПО «Naurzum BioNet», контактное лицо: Игорь Смбаев, тел.: 8(7142) 21038, 21828, п.Караменды, Наурзумский район, Костанайская область, Эл.почта: salemgareevi@mail.ru (НПО находится на стадии регистрации) |
| Участники проекта | ТОО «Жито», крестьянские хозяйства: Буга П.И., Третьяк , Громов А. Шуровский В.М., «Алтын-деп» (Коляда Л.Т.), Селях С., Кошкодан И.С., Ресурсно-инфомационный центр «Ак Тырна», НПО «Naurzum BioNet», администрация Буревестнинского сельского округа |
| Общая стоимость проекта | 100 тыс. долл. США |
| Запрашиваемая сумма финансирования | 45 тыс. долл. США |
| Местная сторона | 45 тыс. долл. США |
| Прочие источники финансирования | 10 тыс. долл.США (Администрация округа, Международный проект ГЭФ/ЮНЕП по сохранению сибирского журавля, проект «Ecosan-Energy-Ecology» (исполнитель – НПО “Naurzum-BioNet”, финансируется Правительством Королевства Нидерландов через НПО - WECF (Женщины в Европе за всеобщее будущее) |
| Сроки исполнения проекта: | Два года |

Цель проекта

Снизить уязвимость общины Буревестнинского сельского округа Наурзумского района Костанайской области от снижающегося уровне водообеспечености.

Краткое описание общины

Община состоит из жителей п.Буревестник Наурзумского района. Это главы 87-ми крупных и мелких крестьянских хозяйств, наемные работники, сезонные рабочие и их семьи. Общее число бенефициариев проекта составляет более 1700 человек. Основным источником существования являются:

- Зернопроизводство (95%)

- Овощеводство

- КРС, МРС, содержащиеся на подворьях и в бригадах (на полевых станах)

- Рыборазведение

В прежние времена на территории округа располагался крупнейший в СССР производитель пшеницы – совхоз «Буревестник».  Эта же территория площадью свыше 732 тысяч гектаров служит водосбором для самых крупных озер Наурзумского заповедника, непосредственно граничащего с округом. В процессе освоения целинных земель на землях округа в степных балках были построены многочисленные земляные дамбы, служащие одновременно переездами и водосборными сооружениями.

Постепенно они превратились в настоящие степные оазисы, ничем не отличаясь от естественных водоемов. В настоящее время многие из них оказались брошенными и саморазрушились под воздействием паводков. Грунт из тела плотин этих не функционирующих дамб продолжает вымываться и способствует заилению озер заповедника. Часть дамб населению удалось сохранить, так как они являются единственными источниками воды для хозяйственных нужд членов общины.

Климат. Костанайская область, расположенная в центре Евроазиатского материка, отличается резко континентальным климатом. Западные воздушные массы, изначально достаточно влагоемкие, значительно иссушаются, проходя над Уралом и Зауральским плато. Зима обычно холодная и малоснежная. Сильные и продолжительные ветры обычно сдувают снег с повышенных частей рельефа в балки и овраги, что приводит к глубокому промерзанию почв на оголенных участках. Для весеннего периода характерны частые сильные и сухие ветры, быстро иссушающие поверхность почвы. Лето жаркое и сухое. Периодически наблюдаются засухи.

Юг Костанайской области, где расположен целевой округ, наиболее подвержен засухе. Положение усугубляется характерными для этой местности песчаными почвами, быстро отдающими влагу. Поэтому местные производители зерна значительно чаще, чем в среднем по Костанайской области, испытывают убытки. В частности, засушливые годы многие разорились. В годы засухи средняя урожайность в районе составляла, например:

| 1975 | 1984 | 1995 | 1996 | 1998 | 2006 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,9 ц/га | 1,3 ц/га | 2,6 ц/га | 3.9 ц/га | 2,8 ц/га | 4,8 ц/га | 4,2 ц/га |

При точке безубыточности около 3 ц/га. В то время как в  урожайные годы зерна производится в несколько раз больше. Например, в 2007 году – 14,1 ц/га. Из таблицы видно увеличение частоты засушливых периодов. Согласно 4-му  отчету по оценке  IPCC, а также национальным сообщениям для РК ИК ООН,  это следствие проявления  в Казахстане глобального изменения климата.

Очевидно, что прогнозируемые глобальные климатические изменения приведут к еще большей частоте засушливых периодов. Положение усугубляется пожарами, число которых увеличивается с каждым годом. Основная причина пожаров –  сухие молнии. В 2006 году пожар уничтожил более 9 тысяч гектаров уникального самого южного бора наурзумской сосны в Наурзумском заповеднике. В августе этого года во время посещения Терсекского участка группой в составе международного советника проекта по сохранению стерха Кроуфорда Прентиса во время сухой грозы произошло одновременное возгорание степи в четырех местах.

Особенностью целевой местности, которая с давних времен называлась жителями «Долина смерти», является отсутствие залегания запасов грунтовой пресной воды. Все попытки бурения скважин для добычи подземных вод еще в доперестроечные времена оказались безуспешными. Поэтому питьевая вода привозится и заливается в емкости. Хозяйственные нужды поселка Буревестник и отдаленных поселений (бригад) целиком обеспечиваются водой из дамб, наполняемых весенними паводками. Дамбы были построены 35-40 лет назад во время освоения целинных земель, и сейчас водоемы, образованные дамбами, представляют собой сложившиеся экосистемы со своей флорой и фауной. От этих оазисов целиком и полностью зависит благополучие местного населения.

Дамбы округа также служат отстойниками, в которых осаждается грунт, выносимый паводковыми водами, и, следовательно, снижают угрозу заиления озер Наурзумского заповедника. Со своей стороны экологическая система соседствующего заповедника оказывает значительное положительное влияние на местный климат. Исчезновение озер заповедника значительно усугубит иссушающие процессы.

Однако в результате паводков дамбы постепенно одна за другой разрушаются, хотя конструкция и рельеф местности позволяли ранее существовать дамбам многие годы. Основными причинами разрушения дамб является  водная эрозия почвы и слабые знания пользователей дамбами технологии их эксплуатации. Разрушенные дамбы владельцы не в состоянии восстановить, так как это требует значительных средств и знаний. Поэтому они остаются брошенными и усугубляют проблему заиления водоемов Наурзумского заповедника.

Несмотря на то, что дамбы и образуемые ими водоемы расположены на арендованных  крестьянскими хозяйствами на 49 лет землях, никто юридической ответственности за содержание дамб не несет. Согласно Постановлению Правительства РК водные объекты должны передаваться в многолетнюю аренду по специальной процедуре.

Эта процедура предусматривает подачу заявления на аренду в районную администрацию, проведение тендера (конкурса) между заявителями и утверждение результатов областным БВУ (бассейновое водное управление).  Это достаточно сложная процедура, учитывая, что районная администрация не имеет опыта передачи в аренду искусственных сооружений.

Однако ни водопользователи, ни районные администрации не знакомы с этим Постановлением и в Наурзумском районе еще не было прецедента передачи в аренду искусственных водных объектов.

На урожайности зерновых и, следовательно, на доходах крестьянских хозяйств все больше сказываются эрозийные процессы на полях. Население мало знакомо с методами борьбы с этими процессами. Население также мало знакомо с современными технологиями, позволяющими уменьшить зависимость урожая от погодных условий, (например, безотвальная технология) или экономить водные ресурсы (например, капельное орошение, сухие туалеты) и другие.

Очевидно, что прогнозируемые  глобальные изменения климата будут все больше усугублять обстановку, и тогда местное население будет вынуждено мигрировать в город. Брошенные дамбы постепенно разрушатся, растительность пересохнет, грунт с тел плотин будет выноситься в озера заповедника, и способствовать их заилению и пересыханию. Это усилит местный вклад в изменение климата.

Краткое описание проекта

Проект будет осуществляться общественным объединением, в создании которого примут участие члены целевой общины и которое находится сейчас в процессе регистрации.  Со-финансирование проекта будут осуществлять заинтересованные ТОО и крестьянские хозяйства, проект по сохранению стерха, проект «Экосанитария-Энергетика-Экология», администрация района и администрация Наурзумского заповедника.

Подавляющая часть общины будет проинформирована о целях и задачах, а заинтересованная часть - вовлечена в процесс разработки и реализации проекта. На этапе разработки проекта с привлечением опытных специалистов по проектированию дамб и по борьбе с деградацией земель на основе изучения реальной ситуации совместно с полномочными представителями общины будет разработан план мероприятий по восстановлению ландшафтов (ликвидации оврагов) и восстановлению растительности на естественных водопропусках, укреплению дамб, в том числе путем устройства водопропусков, посадке деревьев и трав, а также с помощью строительного бута. План мероприятий будет согласован с администрацией Наурзумского заповедника.

Будет проведен ряд семинаров по обучению глав крестьянских хозяйств и заинтересованных членов общины основам строительства и эксплуатации земляных водосборных сооружений, законодательству и нормативным актам, регулирующим взаимоотношения государства и пользователей водосборных сооружений. Семинары для населения и школьников также будут посвящены управлению рисками климатических изменений, рискам климатических изменений для природных ресурсов. В осуществлении проекта будут участвовать команда проекта, состоящая из директора проекта, главного бухгалтера организации и волонтеров, привлеченные консультанты и тренеры, а также заинтересованные ТОО и крестьянские хозяйства в лице их руководителей и наемных рабочих и механизаторов.

Планируемые результаты проекта:

Основные результаты (поддержанные путем со-финансирования)

Задача 1: Восстановление деградированных земель

Результат 1.1. Овраги ликвидированы;

Результат 1.2. Осуществлена посадка трав и кустарников  для снижения  деградации земель;

Результат 1.3. Отработаны технологии по контролю эрозии почв

Результат 1.4. Сообщество обладает потенциалом для сокращения уровня деградации земель и для внедрения технологий/практик по контролю деградационных процессов.

Деятельность: тренинги и семинары

Задача 2: Обеспечено устойчивое водоснабжение хозяйственных нужд местной общины

Результат 2.1. Дамбы укреплены и устойчиво функционируют

Результат 2.2. Созданы общинные институциональные рамки для управления дамбами и прилегающими территориями

Деятельность: тренинги для местного сообщества по управлению территорией, основанному на совместному управлению водными ресурсами

Дополнительные результаты, нацеленные на сокращение рисков изменения климата (поддержанные CBA)

Задача 3. Повысились возможности общины по адаптации к изменению климата

Результат 3.1. Сообщества обученные и способные устойчиво использовать водные и земельные ресурсы   в условиях меняющегося климата.

Деятельность: тренинги

Результат 3.2. Местные сообщества учитывают риски от изменения климата при управлении дамбами и прилегающими территориями.

Задача 4 : Осуществлены практики альтернативных средств существования

Результат 4.1. Демонстрация засухоустойчивых технологий производства зерна на пилотных участках

Результат 4.2.  Демонстрация засухоустойчивых технологий производства овощей на пилотных участках

Результат 4.3.  Демонстрация технологий экономии водных ресурсов на пилотных участках.

Польза проекта общине состоит в следующем:

- Повышение внутреннего потенциала общины в результате обучения

- Члены общины готовы к длительным засушливым периодам

- Население знает и активно изыскивает альтернативные источники доходов, в том числе получаемые, например, от рыборазведения.

- Оказана поддержка в укреплении дамб и устройстве водопропусков, в приобретении семян и получении консультаций квалифицированных специалистов по борьбе с деградацией земель.

- За счет вывоза остатков разрушенных домов и зданий в поселке Буревестник расчищены улицы, улучшены условия для проживания населения (эта большая проблема местной общины решается сама собой в ходе проекта, так как  эти материалы будут использованы для укрепления дамб и водопропусков).

- Члены общины знают способы экономии водных ресурсов и используют их на практике.

- Члены общины знают и используют альтернативные источники энергии

В непосредственное выполнение проекта будет вовлечено не менее 80 человек из шести хозяйств (ТОО и крестьянские хозяйства). Не менее 40 человек  (50% от всего количества) из числа глав ТОО и крестьянских хозяйств и руководителей их структурных подразделений пройдут подготовку в области управления рисками климатического изменения.

Программами повышения осведомленности, в том числе в местной школе будут охвачены не менее 200 человек (предварительно).

Следующие индикаторы позволят оценить помощь общине в адаптации к изменению климата:

- Число членов общины, обученных методам борьбы с деградацией земель, основам теории, правилам эксплуатации и укрепления дамб, порядку оформления долгосрочной аренды водосборных сооружений – не менее 60 человек.

- Число членов общины, прошедшим обучение на семинарах, посвященных причинам и последствиям изменения климата – не менее 100 человек.

- Число членов общины, получающих регулярную информацию об изменениях климата в мире и в регионе – не менее 500 человек (предварительно).

- Площадь, восстановленная и убереженная от деградации, в том числе засеянная травами – не менее 40 га (предварительно).

- Количество грунта в тоннах, спасенного от водной эрозии.

- Число дамб и водопропусков, которые были укреплены и построены в ходе проекта – не менее пяти (предварительно).

- Повышение процента населения в общине, имеющего доступ к альтернативным и дополнительным источникам существования – на 20% (предварительно).

Число членов общины, прошедших обучение, будет подтверждено списками участников семинаров и фотографиями. Число членов общины, получающих регулярную информацию об изменениях климата, и имеющего доступ к альтернативным источникам доходов,  будет установлено по результатам начального (Base line)  и итогового (к завершению проекта) анкетного опроса членов общины (не менее 20% всех членов общины). Число укрепленных дамб и построенных водопропусков, восстановленная от деградации площадь земельных участков будут подтверждены бухгалтерскими документами и фотоматериалами, а также справками администрации, актами приемки работ комиссиями, состоящими из сотрудников проекта, организации-заявителя, местной администрации и др. Количество грунта, спасенного от водной эрозии будет определяться на основании замеров и оценок специалистов, подтвержденных фотодокументами.

Оценка снижения уязвимости (ОСУ) будет осуществляться на этапе разработки проектного предложения, к концу первого года реализации проекта и к окончанию проекта. Вопросы для ОСУ, соответствующие семи индикаторам (см. Приложение 6. Руководство к проведению оценки снижения уязвимости) приведены в Приложении 2 настоящего документа.

Барьеры в реализации проекта будут, прежде всего, связаны:

- недопонимание со стороны части общины,

- несовершенство подзаконных актов, в частности, Постановление Правительства РК №119 от 30 января 2004 г не учитывает особенности водопользования и ответственности за водосборные сооружения на территориях, выкупленных или полученных в долгосрочную аренду. В результате этого, арендаторы не несут юридической ответственности за состояние водосборных сооружений (хотя ими пользуются), за размывы дамб,

- слабые знания и отсутствие  опыта по узакониванию пользования водосборными сооружениями у сотрудников районной администрации,

- слабые знания о новых технологиях по борьбе с деградацией земель, о засухоустойчивых технологиях возделывания пшеницы и экономичного использования водных ресурсов.

- отсутствие знаний о технологии использования альтернативных источниках энергии.

Эти барьеры будут преодолеваться следующим образом:

- Обучение и регулярное информирование членов общины.

- Пользователи дамб будут ознакомлены с Решениями КУПУ, с подписанным Бассейновым соглашением о порядке использования водосборных сооружений.

- Будет проведена работа по убеждению водопользователей в необходимости законодательного закрепления прав и ответственности за водосборные сооружения.

- Будут проведены консультации сотрудников администрации в соответствующей области законодательства.

- На обучающих семинарах участники будут ознакомлены с новыми технологиями по борьбе с деградацией земель и экономичного использования водных ресурсов.

- Будут осуществлены демонстрационные пилотные проекты по использованию альтернативной энергии (биогазовая установка, солнечные обогреватели, солнечные сушилки, солнечная печь)

Соответствие стратегическому приоритету по адаптации (СПА) подтверждается следующими моментами:

- члены целевой общины будут обучаться на специальных семинарах, посвященных вопросам изменения климата и мерам по адаптации к этим изменениям

- члены целевой общины будут охвачены программой повышения осведомленности в связи с климатическими рисками как для самого населения, так и для природных ресурсов

- укрепление дамб и водотоков будут способствовать устойчивому водообеспечению, которое позволит снизить риски изменения климата за счет альтернативных источников дохода (скот, овощные плантации, рыборазведение)

Глобальные экологические выгоды будут достигнуты в рамках  15-ой операционной программы «Борьба с деградацией земель»

за счет восстановления оврагов на водопропусках,  укрепления дамб путем посадки грунтоукрепляющих трав и деревьев. Индикаторами глобальной экологической выгоды будут служить:

- Площадь восстановленных земель  - 40 га (предварительно).

- Масса почвы, спасенная от эрозии – 10 тыс. тонн (предварительно)

- Количество применяемых новых технологий по борьбе с деградацией земель - одна

- Количество местных стратегий, разработанных в области деградации земель - одна

Риски, возникающие в результате изменения климата, будут снижены:

За счет информирования и обучения членов общины.

За счет укрепления дамб. Это гарантирует устойчивое водообеспечение  хозяйственных нужд (техника, пожары и др.). И это же даст возможности для альтернативной деятельности (животноводство, овощеводство, рыбоводство, садоводство и др.)

За счет распространения новых засухоустойчивых технологий.

Риски по изменению климата будут снижены

за счет повышения информированности населения и возможностей по изменению климата, за счет повышения возможностей альтернативных практик существования,

за счет укрепления и устойчивого функционирования дамб (так как дамбы играют роль своеобразных степных оазисов: способствуют озеленению местности и поддержанию влажного микроклимата),

за счет использования альтернативных источников энергии (солнечные обогреватели и другие),

за счет распространения технологий выращивания зерновых, направленных на снижение эрозии и уменьшение деградации земель.

Каким образом изменения климата угрожает экосистемам, в которых будет получена глобальная экологическая выгода?

Засуха, малоснежье  ослабляют растительные сообщества, снижают способность к удерживанию почвы от воздействия потоков талых и дождевых вод.

Пересыхание озер и водно-болотных угодий Нарузумского заповедника, через которые пролегают пути миграции сотен тысяч водоплавающих и околоводных птиц, приведет к снижению количества и видового биоразнообразия и фауны и флоры. Заиливание озер в результате разрушения дамб и водной эрозии значительно может ускорить эти процессы.

Значительную угрозу представляют учащающиеся пожары, которые уже сейчас охватывают в регионе территории в сотни тысяч гектаров.

Каким образом проект снизит эти риски для экосистем?

За счет обеспечения устойчивого существования дамб, которые играют роль своеобразных степных оазисов, создающих особый микроклимат на прилегающей территории. Дамбы при этом являются единственным источником воды для тушения пожаров.

За счет укрепления грунта и подсевов на участках, особенно предназначенных для водотоков.

Укрепление дамб снижает риски заиления и пересыхания озер Наурзумского заповедника грунтовыми отложениями, выносимыми с полей и водопропусков паводковыми водами.

Описание заявителя

Инициативная группа «Буревестник» (заявитель) состоит из членов общины, проживающей в п.Буревестник Наурзумского района Костанайской области и в Наурзумском районе. Среди заявителей – главы ряда крестьянских хозяйств, руководитель ТОО «Жито», члены НПО «Naurzum BioNet», сотрудники ресурсно-информационного центра  НПО «Ак тырна».

Крестьянские хозяйства в экономическом отношении устойчивы, имеют определенный опыт в проведении укрепительных работ на дамбах. Штат ресурсного центра «Ак тырна» состоит из пяти сотрудников с высшим образованием. Все имеют опыт проведения семинаров-тренингов, владеют компьютерами, не менее трех лет работают в сфере сохранения биоразнообразия, директор прошел обучение в области альтернативной энергетики и сохранения водных ресурсов, три сотрудника прошли обучение по ГИС-технологиям.

Инициативная группа готовит документы для регистрации НПО, объединяющего заинтересованные стороны. Форма НПО  будет окончательно установлены на учредительном собрании. Основная миссия НПО  направлена на устойчивое водопользование и землепользование и сохранение биоразнообразия.

Концепция проекта разработана по инициативе и при непосредственном участии членов общины и вынесена ими на обсуждение на заседании Комитета по управлению проектным участком, который одобрил идею проекта.

Стоимость проекта

Всего на реализацию проекта будет израсходовано 100 тыс. долл. США.

Со-финансирование в денежном выражении будет получено от крестьянских хозяйств – зернопроизводителей, на территории которых расположены дамбы. Эти средства будут использованы для покрытия расходов по достижению основных результатов

Запрашиваемые средства в размере 45 тыс. долларов США будут использованы для покрытия стоимости по достижению дополнительных результатов, направленных напрямую на сокращение рисков изменения климата

Мероприятия, связанные с проектом, но со-финансируемые другими участниками:

Проект по сохранению стерха (ГЭФ/ЮНЕП) непосредственно заинтересован в решении проблемы дамб, размывы которых наносят ущерб Наурзумскому ГПЗ, и снижении уровня бедности населения. Решение этих проблем – одна из приоритетных задач по сохранению стерха. Со стороны проекта будет оказываться следующая поддержка: на этапе подготовки проектного предложения будет оплачиваться консультант – специалист по проектированию земляных водосборных сооружений (дамб), будут оплачиваться ГСМ и выделяться автотранспорт для поездок. В течение проекта будет предоставлена офисная техника и автотранспорт Ресурсного Центра «Ак Тырна», финансируемого проектом по стерху. Проект предоставит результаты исследований почв и картографические материалы (автор Рачковская Е.И.), отражающие степень деградации земель (гарантийное письмо поддержки и заинтересованности имеется).

Администрация округа и района предоставит помещения для проведения обучающих семинаров.

(гарантийное письмо поддержки и заинтересованности имеется).

Проект «Экосанитария-Экология-Энергетика», выполняемый местной НПО «Наурзум BioNet» в партнерстве с организациями Экофорума НПО РК, планирует финансирование мастер-класса по бурению скважин и изготовлению клапанных насосов для добычи воды, обучение принципам экологического земледелия, использованию альтернативных источников энергии (солнечные обогреватели, биогазовые технологии) и оказание поддержки в строительстве «сухих» туалетов, которые способствуют экономии водных ресурсов (гарантийное письмо поддержки и заинтересованности имеется).

Проектная идея  поддержана Комитетом по управлению проектным участком «Наурзумские озера» на заседании 1 июля 2008 года.

Приложение 1. Описание фазы планирования

1. В рамках планового гранта будет проведена следующая работа:

1. Встречи с группами жителей общины (на участках (бригадах)), в поселке Буревестник (коллектив школы), в администрации округа (сотрудники администрации), встречи с руководителями крестьянских хозяйств и ТОО, как минимум 5 встреч.

2. Обследование дамб с привлечением специалиста по проектированию дамб.  Результатом такого обследования станут оценка состояния дамб и рекомендации по их восстановлению, укреплению и правильной эксплуатации. А также рекомендации по снижению эрозийных процессов на водопропусках и их укреплению с помощью бутового материала (остатков зданий), посеву трав и посадке деревьев.

3. Консультация со специалистами по деградации земель и по агротехнологиям. В результате будут получены рекомендации по использованию на полях общины современных агротехнологий, способствующих снижению деградации земель, а также рекомендации по укреплению водопропусков, в том числе путем посева трав и посадки деревьев и кустарников.

4. Создание консультационного центра в п.Караменды на базе РЦ «Ак Тырна» с филиалом в п.Буревестник, которые обеспечат связь, офисную технику, подготовку фасилитаторов, организацию и проведение встреч, проведение ОСУ и обработку результатов ОСУ.

5. Оценка снижения уязвимости (ОСУ)

6. Разработка проектного предложения, основанного на рекомендациях консультантов, предложениях членов общины и рекомендаций экспертов проекта по сохранению стерха.

2. Оценка снижения уязвимости будет проводиться следующим образом:

Из числа сотрудников РЦ «Ак Тырна» и волонтеров местных НПО экспертом проекта по сохранению стерха будет подготовлена группа фасилитаторов из 3-4 человек.  Для этой группы фасилитаторов будет проведена показательная учебная встреча с одной из групп общины по ОСУ с использованием Н-формы. С помощью администрации и заинтересованных руководителей крестьянских хозяйств будут организованы встречи с разными группами членов общины, на которых будут определены средние баллы ОСУ по нескольким группам населения, например: сотрудники администрации, учителя и сотрудники школы, руководители к\х и ТОО, наемные работники.

3. Для  написания предложения и планирования проекта  будет привлечен эксперт проекта по сохранению стерха, который будет привлекаться в качестве консультанта проекта по составлению тематической и финансовой отчетности.

4. Потенциальные источники со-финансирования проекта

Денежное софинансирование будет оказано со стороны следующих заинтересованных сторон:

1. Крестьянские хозяйства и ТОО на территории округа, непосредственно заинтересованные в сохранении дамб.

2. Международный проект по сохранению стерха (ГЭФ/ЮНЕП/МФЖ/КЛОХ МСХ РК) (оплата консультанта по дамбам на этапе планирования, оплата эксперта проекта, ГСМ для поездок сотрудников Ресурсно-информационного центра «Ак тырна», оплата услуг связи РЦ «Ак Тырна», расходов на обслуживание офисного оборудования)

Софинансирование в натуральном выражении:

3. Местная администрация (организационная поддержка, предоставление помещений, услуги связи, работа специалистов, бутовый материал)

4. Наурзумский государственный заповедник (предоставление помещений, консультации специалистов по сбору семян, по посадке кустарников и деревьев)

5. Районная администрация (организационная поддержка, консультации специалистов)

6. Крестьянские хозяйства и ТОО на территории округа, непосредственно заинтересованные в сохранении дамб (предоставление техники: тракторы, грузовые автомашины, легковые автомашины, бульдозеры, скреперы).

7. Международный проект по сохранению стерха (ГЭФ/ЮНЕП/МФЖ/КЛОХ МСХ РК) (офисная техника, фотоаппараты, легковая автомашина, полевое снаряжение).

8. Проект «Экосанитария-Энергетика-Экология» (Горный клуб «Жабаглы-Манас» в рамках программы «Empowerment and Local Action», финансируется Правительством Королевства Нидерландов: семинары по обучению альтернативной энергетике, технологии «сухих» туалетов, строительство «сухих» туалетов)

| 5.Бюджет планирования гранта (к описанию фазы планирования) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статья бюджета | Общая стоимость | Общая сумма от АИКУО | Общая сумма от заявителя | От проекта по стерху через РЦ "Ак Тырна" | От администрации |
| 1 | Транспортные расходы (для чего? кто будет ездить? Куда?) |  |  |  |  |  |
|  | аренда автомашины | 1080 | 200 | 280 | 600 |  |
|  | расходы на ГСМ | 240 | 100 | 40 | 100 |  |
| 2 | Командировочные расходы |  |  |  |  |  |
|  | Консультант по дамбам |  |  |  |  |  |
|  | проездные (6 поездок) | 150 |  |  | 150 |  |
|  | суточные | 150 |  |  | 150 |  |
|  | найм жилого помещения | 60 |  |  | 60 |  |
|  | Консультант по деградации пастбищ |  |  |  |  |  |
|  | проездные (1 поездка) | 150 | 150 |  |  |  |
|  | Суточные (детализировать на ск-ко дней, пор каким ставкам) | 150 | 150 |  |  |  |
|  | проживание | 60 | 60 |  |  |  |
| 3 | Оплата труда |  |  |  |  |  |
|  | Консультант по дамбам | 500 |  |  | 500 |  |
|  | Консультанты по разработке проекта (2 чел) | 800 | 800 |  |  |  |
| 4 | Проведение рабочего семинара (на 15-20 чел) |  |  |  |  |  |
|  | Аренда помещения | 120 |  | 20 |  | 100 |
|  | Питание участников | 200 | 150 | 50 |  |  |
|  | Кан. Товары | 70 | 70 |  |  |  |
|  | Информационные материалы | 80 | 80 |  |  |  |
| 5 | Аренда офисной техники | 120 |  |  | 120 |  |
| 6 | Услуги связи | 60 | 60 |  |  |  |
| 7 | Банковские расходы | 20 | 20 |  |  |  |
| 8 | Непредвиденные расходы | 160 | 160 |  |  |  |
|  | Итого: | 4170 | 2000 | 390 | 1680 | 100 |

- Банковские реквизиты организации-партнера, через которую будет финансироваться фаза планирования

Название организации-партнера: Молодежное общественное объединение  «Naurzum BioNet»

Юридический адрес: 111400, Костанайская обл. Наурзумский р-он с.Караменды, ул. Байтурсынова, дом 3,

Банковские реквизиты: РНН 391000210882, БИК 190501563, Р/С 687 100 970 в ОАО «Казпочта»

Приложение 2. Вопросы к индикаторам для оценки снижения уязвимости

| Индикатор | Вопрос |
| --- | --- |
| 1. Уязвимость источников жизнеобеспечения/благополучия перед текущим изменением климата и/ или изменчивостью климата | Как Вы оцениваете воздействия засухи на основные источники доходов Вашего округа? |
| 2. Эффективность механизмов преодоления вопреки рискам текущего изменения/ изменчивости климата. | Какие меры предпринимаются жителями Вашего округа и какова их эффективность для преодоления последствий засухи? Насколько они эффективны для сокращения рисков для видов деятельности? |
| 3. Уязвимость источников жизнеобеспечения/благополучия перед надвигающимися рисками изменения климата* | Насколько серьезными будут последствия усиления засушливости? |
| 4. Способность сообщества реагировать на надвигающиеся риски изменения климата. | Насколько эффективны будут меры предпринимаемые вами для противодействия засухе, если количество осадков уменьшится еще на 30 мм в год? |
| 5. Высота барьеров (институциональных, политических, технологических, финансовых) адаптации | Что могло бы быть полезным для адаптации к усиливающейся засушливости? Насколько возможным является выполнение этих мероприятий? |
| 6. Способность и желание сообщества поддерживать вмешательство проекта | Готова ли община к тому, чтобы гарантировать устойчивое функционирование дамбы по окончании проекта без внешней поддержки? |
| 7. Способность и потенциал сообщества продолжать процесс адаптации и вести без проекта | После окончания проекта будет ли способна община обеспечивать свое жизнеобеспечение в условиях снижающегося уровня осадков, особенно в зимний период? |